ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

| ESCUELA: | Instituto AIEP de la universidad andrés bello |  |
| --- | --- | --- |
| CARRERA: | Ingeniería en ejecución informática |  |
| ASIGNATURA: | Arquitectura de software |  |
| NRC: | 4723 |  |
| NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S: |  | - Javier Pizarro - Daniel Bozo - Johao Silva |

| - Objetivos: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta. |  |  |
| Diseñar y planificar el desarrollo de Ushoppa, una plataforma web de comercio electrónico que conecte a los emprendedores de la Asociación de Emprendedores del Barrio Independencia con sus compradores, centralizando catálogo, stock, carrito y pedidos. Objetivos específicos - Diseñar y documentar, durante las semanas 1 y 2, la arquitectura y el modelo de datos de Ushoppa (usuarios, productos, stock, carrito y pedidos), a partir de los requerimientos levantados con la asociación, como base técnica antes de empezar a programar. - Desarrollar, entre las semanas 3 y 5, las funcionalidades principales de Ushoppa —catálogo, carrito, checkout simulado y panel administrativo— usando PHP, MySQL y XAMPP en el entorno local de desarrollo, de modo que los 35 emprendedores de la asociación puedan publicar productos y gestionar pedidos sin depender de WhatsApp o Instagram. - Validar, en la semana 6, el funcionamiento de Ushoppa mediante pruebas funcionales y de usabilidad con usuarios simulados, para confirmar que el sistema reduce los tiempos de gestión manual identificados en el diagnóstico. |  |  |

- Lista de actividades:

Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.

- Definición del objetivo y alcance (Obj.1) - Organización del equipo y herramientas (Obj.1) - Levantamiento de requerimientos (Obj.1) - Definición de usuarios, roles y reglas de negocio (Obj.1) - Diseño del flujo de compra (Obj.1) - Definición del modelo de datos y seguridad (Obj.1) - Elaboración de wireframes (Obj.1) - Diseño de interfaz responsive (Obj.2) - Diseño de arquitectura y módulos PHP (Obj.2) - Implementación de base de datos (Obj.2) - Desarrollo del backend (Obj.2) - Desarrollo del frontend (Obj.2) - Implementación del proceso de compra (Obj.2) - Certificación y pruebas (Obj.3) - Preparación de entrega local (Obj.3) - Documentación y manual (Obj.3) - Presentación final (Obj.3)

- Recursos

Recursos necesarios para la etapa de ejecución: los recursos pueden organizarse en las siguientes categorías: - Recursos Humanos: personas necesarias para la ejecución de la actividad. Ejemplo: Estudiante. - Recursos Materiales: herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Ejemplo: Tests impresos, lápices. - Recursos Técnicos y Tecnológicos: Tecnologías para la realización de la actividad. Ejemplo: Inteligencia Artificial Generativa, Excel, etc. - Recursos Financieros: fondos que se pueden obtener para la realización de la actividad.

Recursos; Cantidad; Valor. 1. Recursos Humanos; –; –. 1.1 Integrantes del equipo de proyecto; 3; 0$. 1.2 Docente / asesor del proyecto; 1; 0$. 1.3 Representante del socio comunitario; 35; 0$. 2. Recursos Materiales; –; –. 2.1 Computadores para desarrollo y pruebas; 3; 0$. 2.2 Documentación y material entregado por el instituto; 1; 0$. 2.3 Material de apoyo para reuniones y documentación; 1; 0$. 3. Recursos Técnicos y Tecnológicos; –; –. 3.1 Visual studio code; 1; 0$. 3.2 XAMPP (Apache, PHP, MySQL); 1; 0$. 3.3 HTML5, CSS3 y JavaScript; 1; 0$. 3.4 Conexión a Internet; 1; 0$. 3.5 Herramienta de inteligencia artificial generativa; 1; 0$. 4. Recursos Financieros. 4.1 Presupuesto estimado del proyecto: $0. Se trabaja con herramientas gratuitas (Visual Studio Code, XAMPP) e infraestructura propia de los integrantes. No se contrata pasarela de pago real ni dominio comercial, ya que el proceso de pago se simula dentro del entorno académico.; 1; 0$.

- Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nombre lugar de ejecución:; trabajo remoto y/o instalaciones de la institución educativa. Dirección:; Grajales #2550. Nº; Actividad; Semana 1; Semana 2; Semana 3; Semana 4; Semana 5; Semana 6. 1; Definición del objetivo y alcance; x. 2; Organización del equipo y herramientas; x. 3; Levantamiento de requerimientos; x; x. 4; Definición de usuarios, roles y reglas de negocio; x. 5; Diseño del flujo de compra; x. 6; Definición del modelo de datos y seguridad; x; x. 7; Elaboración de wireframes; x; x. 8; Diseño de interfaz responsive; x. 9; Diseño de arquitectura y módulos PHP; x. 10; Implementación de base de datos; x. 11; Desarrollo del backend; x; x. 12; Desarrollo del frontend; x; x. 13; Implementación del proceso de compra; x. 14; Certificación y pruebas; x; x. 15; Preparación de entrega local; x. 16; Documentación y manual; x; x. 17; Presentación final; x.

- Responsables:

Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nº; Actividad; Responsable (s). 1.; Definición del objetivo y alcance; Equipo completo. 2.; Organización del equipo y herramientas; Equipo completo. 3.; Levantamiento de requerimientos; Javier Pizarro. 4.; Definición de usuarios, roles y reglas de negocio; Javier Pizarro. 5.; Diseño del flujo de compra; Javier Pizarro. 6.; Definición del modelo de datos y seguridad; Javier Pizarro. 7.; Elaboración de wireframes; Johao Silva. 8.; Diseño de interfaz responsive; Johao Silva. 9.; Diseño de arquitectura y módulos PHP; Daniel Bozo. 10; Implementación de base de datos; Daniel Bozo. 11; Desarrollo del backend; Daniel Bozo. 12; Desarrollo del frontend; Johao Silva. 13; Implementación del proceso de compra; Johao Silva y Daniel Bozo. 14; Certificación y pruebas; Daniel Bozo. 15; Preparación de entrega local; Equipo completo. 16; Documentación y manual; Javier Pizarro. 17; Presentación final; Equipo completo.