ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

| ESCUELA: | Instituto AIEP De la Universidad Andrés bello |  |
| --- | --- | --- |
| CARRERA: | Ingeniería en ejecución informática |  |
| ASIGNATURA: | Arquitectura de Software |  |
| NRC: | 4723 |  |
| NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S: |  | 1. Javier Pizarro 2. Daniel Bozo 3. Johao Silva |
| - Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S: |  |  |
| Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar: - La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas. - Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido. - La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución. - Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento. |  |  |
| Nº Sesión; Fecha; Hora de inicio; Hora de cierre; Descripción de actividades realizadas; Avances o retrocesos según cronograma; Imprevistos encontrados. 1; 04-09-26 ~ 11-09-26; 14:00 PM; 20:00 PM; Se definió el esquema de base de datos (ushoppa.sql) con 5 tablas y sus relaciones (FK con ON DELETE CASCADE en productos/pedidos), se configuró la conexión PDO (includes/db.php + config.example.php) y se cargaron datos de prueba (usuarios con los 3 roles, categorías y 12 productos).; Cumple con el objetivo específico de la Etapa 2 de "diseño de arquitectura y modelo de datos" (semanas 1-2 del cronograma).; Se decidió no crear una tabla carrito y manejarlo en sesión, para simplificar el modelo; se documentó explícitamente en el SQL para que el equipo entendiera la decisión.. 2; 10-09-26 ~ 15-09-26; 14:00 PM; 20:00 PM; Implementación de login.php, register.php y las funciones comunes de sesión/CSRF en functions.php (csrf_token, csrf_check, require_login, require_role).; Según cronograma, dentro de la etapa de desarrollo (semanas 3-5).; Se agregó protección contra session fixation (session_regenerate_id) no contemplada inicialmente en el diseño, tras revisar buenas prácticas de seguridad.. 3; 14-09-26 ~ 17-09-26; 14:00 PM; 20:00 PM; Desarrollo de catalog.php (filtros por categoría, precio máximo, búsqueda de texto y orden) y product.php (detalle de producto con selector de cantidad limitado al stock disponible). Todas las consultas usan parámetros preparados.; Corresponde al ítem 4 de Implementación en la Carta Gantt ("Frontend: catálogo, ficha de producto y navegación", responsable Johao Silva, 100% de avance).; Imprevistos: No se registraron imprevistos relevantes en esta sesión.. 4; 21-09-26 ~ 22-09-26; 14:00 PM; 20:00 PM; Implementación del carrito basado en “$_SESSION” (cart_add, cart_update, cart_remove, cart_count en functions.php) y sus 4 endpoints AJAX (cart-add.php, cart-update.php, cart-remove.php, cart-render.php) que actualizan el carrito lateral sin recargar la página.; Parte del ítem 5 de Implementación ("Carrito, pedidos, pago y admin", responsables Johao Silva y Daniel Bozo, 80% de avance).; Se detectó que el parámetro base de cart-render.php podía usarse para XSS reflejado; se corrigió validándolo contra una lista blanca ('', '../') antes de imprimirlo.. 5; 22-09-26 ~ 24-09-26; 14:00 PM; 20:00 PM; Desarrollo de cart.php (resumen de compra), payment.php (formulario de tarjeta con validación en cliente) y actions/checkout.php (validación real: recalcula el total en servidor, simula aprobación/rechazo según los últimos 4 dígitos de la tarjeta, inserta el pedido y su detalle dentro de una transacción SQL).; Continúa el ítem 5 de Implementación (80% de avance) — el flujo de compra ya está funcional de punta a punta.; Se decidió no confiar nunca en el total enviado desde el navegador, recalculándolo siempre con los precios vigentes de la base de datos, como medida de seguridad adicional no detallada en el diseño original.. …. |

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

| NOMBRE ARCHIVO | FORMATO | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| Tipo de archivo 1 Tipo de archivo 2, etc. Ejemplo: Pieza gráfica 1 Pieza gráfica 2 Video capacitación 1 Audio 1. Planimetría 1. Etc. | - Archivo compatible con la aplicación original, o propio del archivo presentado. El caso de que el aula virtual no permita cargar algún tipo de archivo, se sugiere comprimirlo en formato ZIP. - PDF (en los casos que esto sea posible) | Por ejemplo: - Piezas gráficas digitales - Planimetría digital - Modelos 3D - Audio y/o video - Material didáctico digital. - Videos o audios de demostraciones del funcionamiento de un producto o la provisión servicio. - Presentaciones para capacitaciones o inducciones - Planillas de datos, etc. Cuando sea posible, se sugiere presentar el archivo del programa original y una copia en PDF. |
| Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3… etc. | JPG | Incluye evidencias del producto de la actividad, las cuales, por sus características, no son presentables digitalmente. Por ejemplo: - Maquetas físicas. - Planos físicos o en papel. - Evidencia de construcciones, diseños o fabricaciones. - Material didáctico físico. - Obras artísticas. - Piezas gráficas, etc. |